INFORME DE HANDOFF — TUCUMÁN RUSH

1. Visión del proyecto

Nombre de trabajo: Tucumán Rush

Motor actual: Godot 4.7.2 Stable

Proyecto principal: D:/proyectos/tuco_hero2d/godot-version

Resolución interna: 800×450

Género: run & gun / arcade 2D lateral

Inspiraciones: principalmente Metal Slug, además de beat'em ups/run-and-gun arcade noventeros.

La intención no es clonar Metal Slug en contenido. El objetivo es trasladar su lenguaje jugable:

desplazamiento lateral rápido;

enemigos abundantes pero legibles;

disparos esquivables;

entradas coreografiadas;

amenazas terrestres y aéreas;

vehículos;

verticalidad simple;

power-ups;

mucha animación y feedback;

humor visual;

boss final;

fuerte identidad tucumana.

La historia de la primera misión gira alrededor de la persecución del Palermitano, quien secuestra a la Campeona de la Empanada para apropiarse de la receta.

El primer escenario es Ruta 38 / Famaillá.

---

2. Diagnóstico general actual

El proyecto tiene una situación bastante particular:

Área	Estado aproximado

Arquitectura técnica del vertical slice	70–80%

Sistemas básicos de combate	65–75%

Encuentros y progresión de Mission 1	60–70%

Boss funcional	65–75%

Variedad real de gameplay	40–50%

Game feel tipo Metal Slug	25–35%

Animación comparable al objetivo	20–30%

Coherencia artística	20–30%

Pixel art	~0–10%

Apariencia/sensación global tipo Metal Slug	~30%

Esto es una estimación de diseño, no una métrica del código.

El problema principal no es que “no haya nada hecho”.

El problema es casi el contrario:

> Hay mucha infraestructura de juego, pero todavía no existe una dirección audiovisual suficientemente fuerte que haga que toda esa infraestructura se sienta como un arcade profesional.

---

3. Lo más importante que ya existe

No estamos ante un prototipo de cero.

Actualmente existen:

personaje jugable funcional;

movimiento;

salto;

disparo multidireccional;

proyectiles;

melee automático;

enemigos terrestres;

enemigo pesado;

enemigos aéreos;

director de encuentros;

attack tokens;

control de proyectiles;

pickups;

vehículos-plataforma;

colectivos móviles;

ralentización por disparos;

plataformas one-way;

boss;

restart;

cleanup;

pruebas automatizadas extensas;

escenario completo recorrible;

parallax;

sistema de progresión.

Por eso una reescritura completa debería justificarse muy bien.

---

4. Estructura técnica conocida

La organización real debe ser confirmada por Claude, pero las rutas utilizadas durante el desarrollo incluyen al menos:

godot-version/

├── assets/

├── data/

│   ├── enemies/

│   ├── projectiles/

│   └── attacks/

│

├── scenes/

│   └── levels/

│

├── scripts/

│   ├── actors/

│   ├── core/

│   └── level/

│

├── tests/

├── docs/

└── validation/

Archivos conocidos/importantes:

scripts/actors/player.gd

scripts/actors/enemy.gd

scripts/actors/drone.gd

scripts/actors/palermitano_boss.gd

scripts/actors/generic_platform.gd

scripts/level/encounter_director.gd

scripts/level/expresbus_set_piece.gd

scripts/core/main.gd

scripts/core/route_38.gd

scenes/levels/route_38.tscn

scenes/levels/route_38_environment.tscn

scenes/levels/route_38_data.json

data/enemies/hipster.tres

data/enemies/grandote.tres

data/projectiles/hipster_coffee.tres

data/projectiles/coffee.tres

data/attacks/palermitano_chain.tres

docs/WORLD_SCALE_REFERENCE.md

docs/ROUTE_38_ARCADE_PACING.md

También existen múltiples fixtures/scripts de captura y validación.

Claude debe obtener un tree real y sustituir este inventario reconstruido por uno definitivo.

---

5. CIRUJA — personaje jugable

Protagonista actual.

Visualmente es un hincha caricaturesco de San Martín.

Concepto visual definido:

gorra roja;

camiseta rojiblanca;

jogging negro;

zapatillas negras económicas;

lentes;

cicatriz en forma de cruz en mejilla;

cigarrillo detrás de oreja;

dientes faltantes;

aspecto desprolijo.

Animaciones conocidas

En algún punto del rebuild quedaron aproximadamente:

Idle: 1

Run: 7

Jump: 6

Throw Orange: 7

Throw Stone: 6

Headbutt: 4

Punch: 7

Eat: 1

Hit/Death utilizaron fallbacks en determinadas etapas.

Esto debe verificarse contra los SpriteFrames actuales.

Combate

Existen:

Naranjazo

proyectil principal.

Cascotazo

proyectil alternativo.

Punch

se activa cuando existe enemigo suficientemente cerca.

rango configurado: aproximadamente 78 px.

frames activos: 3–5.

daño actual aproximado: 2.

aplica daño una sola vez.

Cuando se activa Punch:

no crea proyectil;

no consume cascote;

prioriza cuerpo a cuerpo.

Disparo multidireccional

Se corrigieron posiciones del muzzle:

Derecha:          (32, -42)

Izquierda:       (-32, -42)

Arriba:            (0, -74)

Diagonal arriba: (±26, -68)

Diagonal abajo:  (±26, -24)

Abajo:             (0, -24)

También se corrigió un problema importante con vehículos.

Las plataformas one-way se movieron a:

PLAYER_PLATFORM_LAYER = 64

Player utiliza una máscara compatible (65 en la validación realizada).

Los proyectiles del jugador conservan una máscara aproximadamente:

WORLD + ENEMY = 9

por lo cual no chocan con los techos one-way de vehículos.

Pruebas relacionadas:

30/30 disparos junto a vehículos.

---

6. SISTEMA DE CALOR / INSOLACIÓN

Existía un sistema:

Heat 0–100;

aviso de sol;

efectos;

achilata reduciendo calor.

Actualmente está suspendido, no eliminado.

Por lo tanto:

el calor no debería subir;

no debería causar daño;

no debería aparecer HUD de insolación;

no deberían aparecer warnings;

las achilatas fueron retiradas de Ruta 38.

Asset y código permanecen para posible reutilización futura.

---

7. HIPSTER

Enemigo móvil asociado a scooter/monopatín.

Visual actual procedente de generación AI, no pixel art consistente.

Escala

Después de correcciones:

altura visual ≈ 1,16× Ciruja.

Esto ya se había considerado visualmente correcto.

Vida

Actualmente:

2 Naranjazos.

Punch de 2 de daño:

1 Punch aproximadamente.

Ataque

Café específico independiente del café del boss.

Último balance:

Velocidad: 115 px/s

Cantidad: 2 vasos

Separación: 0,85 s

Cooldown: 4,5 s

El vaso:

permanece vertical;

no rota durante el vuelo;

segundo café se cancela si Hipster sale de cámara o muere.

Uno de los problemas históricos era que el café parecía gigante y demasiado rápido. Esto se redujo varias veces.

---

8. AGENTE

Enemigo de traje negro.

Escala

Visualmente se consideró aproximadamente correcta:

~1,05× Ciruja en una de las auditorías.

Vida

Actualmente:

3 Naranjazos.

Punch de 2:

aproximadamente 2 golpes.

Proyectil

La bala convencional fue reemplazada por una bola luminosa roja inspirada visualmente en el proyectil del Drone, pero con recurso independiente.

Datos:

Velocidad: 170 px/s

Cooldown: 3,2 s

Telegraph: 0,45 s

Tamaño visual: ~15,3 px

Collider: 10×10

Muzzle: ±22, -58

Un disparo recto por ataque.

Se corrigió especialmente que el proyectil naciera de la boca del arma, y no debajo del personaje.

---

9. GRANDOTE

Enemigo pesado humano.

No debe tratarse como boss.

Concepto:

cuerpo enorme;

traje apretado;

lentes;

earpiece;

ataque pesado contra suelo.

Escala

Última validación:

~1,40× Ciruja.

Debe sentirse grande pero todavía humano.

Vida

Actualmente:

6 Naranjazos equivalentes.

Punch:

aproximadamente 3 golpes.

Movimiento

En una pasada anterior se había establecido alrededor de:

45 px/s.

Confirmar valor actual.

Ground Slam

Se reconstruyó una secuencia de aproximadamente:

13 frames.

La onda se activaba aproximadamente en el:

frame 10.

Confirmar implementación actual.

---

10. DRONE

Amenaza aérea.

Actualmente es una de las mecánicas más desarrolladas.

Vida

3 Naranjazos.

Ataque

Último balance:

Projectile speed: 175 px/s

Cooldown: 2,8 s

Utiliza:

aim;

lock;

fire;

recuperación.

Históricamente:

Aim ≈ 0,70 s

Lock ≈ 0,30 s

Confirmar valores actuales.

Tutorial Drone

Se implementó una introducción:

X = 4100

Cantidad = 1

Lectura inicial = 1,0 s

Debe mostrar al jugador la necesidad de mirar/disparar hacia arriba.

Drone wave

Posteriormente:

X = 6100

Cantidad = 5

Intervalo entrada = 0,55 s

Movimiento:

patrulla horizontal amplia;

oscilación vertical;

diferentes fases sinusoidales.

Después de rebalance:

máximo 1 Drone atacando simultáneamente.

Entre turnos existe aproximadamente:

0,75 s de relevo global.

Presupuesto específico durante esta oleada:

máximo 2 proyectiles hostiles simultáneos.

Bug importante ya corregido

Antes un Drone podía quedar detrás de cámara y bloquear toda la progresión del nivel.

Se reprodujo cerca de:

Player X ≈6300

Drone X≈5700–5780

Actualmente:

al quedar completamente detrás del viewport;

se desregistra;

libera tokens;

deja de bloquear el encounter.

---

11. ENCOUNTER DIRECTOR

Éste es uno de los sistemas más importantes que ya existen.

Gestiona:

encuentros;

entradas escalonadas;

límites;

attack tokens;

enemies activos;

pending spawns;

pausas;

retirada;

interacción con set pieces.

Regla offscreen

Se corrigió un bug crítico.

Actualmente un enemigo no debería:

conseguir token;

conservar token;

iniciar ráfaga;

continuar una ráfaga;

si no permanece visible.

Salir de cámara:

cancela ataque;

libera token.

---

12. DENSIDAD ACTUAL

Después de diversas correcciones:

5–7 actores pueden estar presentes en encuentros fuertes.

Sin embargo, para evitar spam:

Terrestres

máximo 1 ranged terrestre atacando simultáneamente.

Drones

máximo 1 Drone atacando.

Presupuesto global de proyectiles

Gameplay normal:

máximo 3 proyectiles hostiles.

Oleada de 5 Drones:

máximo 2.

Esto surgió precisamente porque el sistema anterior podía crear visualmente muchos enemigos pero también demasiadas balas.

---

13. POSICIONES / ENCOUNTERS CONOCIDOS

En una pasada quedaron triggers aproximadamente en:

450

900

1350

1800

Expresbus: 2850

3500

3800

4100

4700

5100

5400

5750

6100

6450

6800

Posteriormente:

Tesa = X 4400.

Hubo microoleadas adicionales en algunas posiciones:

900

1350

3800

5100

5750

6450

Esto debe ser reconstruido por Claude a partir de route_38_data.json, porque hubo cambios posteriores.

---

14. EXPRESBUS

Primer colectivo/set piece.

Trigger:

X≈2850.

Comportamiento:

telegraph ~1 s;

entra desde fuera de pantalla;

techo one-way;

jugador puede saltar encima;

jugador viaja encima;

puede recibir Naranjazos/Cascotazos;

los impactos ralentizan;

no se destruye.

Valores históricos validados:

Velocidad inicial: 240 px/s

Mínimo: 132 px/s

Mínimo relativo: 55%

2–3 impactos podían reducir significativamente velocidad.

Posee área peligrosa inferior pero techo seguro.

---

15. TESA

Segundo colectivo.

Se implementó reutilizando la infraestructura de Expresbus.

Valores:

X = 4400

Velocidad = 225 px/s

Velocidad mínima = 55%

Características:

entra desde derecha;

roof one-way;

slowdown;

transporta Player;

no se destruye;

aparece una vez.

Se corrigió dirección para evitar que el nombre del colectivo quedara espejado.

Tiene un:

sándwich sobre el techo, que se mueve con el vehículo.

Después de Tesa se agregó:

2,5 s sin nuevos encounters, para dar aire al jugador.

---

16. VEHÍCULOS ESTACIONADOS

Se incorporaron diferentes:

autos;

camionetas;

camión de limones.

La validación habló de:

9 vehículos estacionados.

Todos tienen su ancla inferior en:

Y=370.

Sus techos pueden utilizarse como plataformas.

Los proyectiles del Player los atraviesan correctamente gracias a la separación de collision layers.

La jerarquía visual buscada es:

auto < camioneta < camion < colectivo

---

17. PARADA DE COLECTIVO

Se volvió a introducir como elemento de plataforma, pero fuera de la calzada.

Posición final conocida:

(2700, 350)

Debe estar apoyada en la banquina.

No debe invadir el plano principal del asfalto.

---

18. PICKUPS

Existen o existieron:

empanada;

achilata;

sándwich;

posiblemente cascote/ammo según la infraestructura existente.

Achilata

Actualmente:

0 instancias activas.

Porque calor está suspendido.

Sándwich

Se utiliza en Tesa.

También se había conservado otro posterior a una oleada Drone.

La filosofía que queríamos:

> colocar recompensas sobre vehículos/plataformas para enseñar verticalidad sin tutorial textual.

---

19. FONDO ACTUAL

Asset:

assets/fondo_completo.png

Dimensión confirmada:

8000×1024.

Originalmente estaba funcionando como un único panorama y había quedado deformado por escalas X/Y diferentes.

Se corrigió.

Ahora se utiliza dividido lógicamente en tres regiones del mismo PNG:

A = (0, 0, 2667, 1024)

B = (2667, 0, 2666, 1024)

C = (5333, 0, 2667, 1024)

Escala:

0.84 × 0.84

Parallax:

(0.66, 0.0)

Posiciones:

A = (0, -232.76)

B = (2240.28, -232.76)

C = (4479.72, -232.76)

Las transiciones:

A→B;

B→C;

fueron verificadas sin seams visibles.

Problema artístico

Aunque técnicamente funciona, este fondo sigue perteneciendo a la dirección artística anterior.

No es pixel art estilo arcade.

Esto deberá probablemente rehacerse si la nueva dirección definitiva es pixel art.

---

20. SUELO

suelo_ruta.png cambió de dimensiones durante el desarrollo.

En la última auditoría importante se había detectado:

330×54 px.

Se había corregido el período de repetición para eliminar huecos.

El suelo está técnicamente continuo.

Pero, nuevamente:

no es todavía un tileset pixel-art profesional.

---

21. PALERMITANO — BOSS

Boss final actual de Ruta 38.

HP

90 HP.

No se modificó en la última pasada.

Duración estimada:

~56,25 segundos bajo ritmo ofensivo razonable.

Entrada

Presentación: 1,00 s

Decisión previa al telegraph: 0,25 s

Total aproximado antes de primera amenaza:

1,25 s.

Ataques

Tres familias principales:

Triple café

Cooldown: 2,80 s

Velocidad: 300 px/s

Cantidad: 3

Separación: 0,28 s

Telegraph: 0,55 s

Recovery: 0,80 s

Es independiente del café Hipster.

Cadena

Cooldown: 2,40 s

Telegraph: 0,48 s

Activo: 0,14 s

Recovery: 0,75 s

Summon

Cooldown: 7,00 s

Máximo Agentes: 2

Entra un Agente por summon.

Un segundo requiere otro summon telegráfico.

Cuando existen Agentes vivos:

triple café se suprime.

Además, proyectiles hostiles activos pueden bloquear temporalmente cadena/summon para evitar combinaciones injustas.

Pruebas:

26/26.

---

22. TESTS / VALIDACIÓN

Una fortaleza importante del proyecto actual es la cantidad de validación automatizada.

Último smoke conocido después del boss:

768/768 checks verdes.

Otros resultados conocidos:

Player/vehicle shot: 30/30

Platforms: 11/11

Coffee Hipster: 10/10

Agent orb: 7/7

Drone: 20/20

Combat readability: 19/19

Palermitano: 26/26

Route progression: 15/15

route_progression había conseguido:

Player X final = 7400

0 active enemies

0 pending spawns

0 attack tokens

0 projectiles residuales

Esto es valioso y debería conservarse durante cualquier refactor.

---

23. LO QUE NO ESTÁ TERMINADO

Acá está la parte más importante para Claude.

A. EL ARTE NO ES EL ARTE FINAL

El proyecto fue construido utilizando muchas imágenes generadas por IA en estilo:

acuarela;

gouache;

caricatura;

acabado pictórico;

tamaños variables.

Después se intentó uniformar mediante filtros.

El resultado:

inconsistencia entre frames;

variación de anatomía;

cambios de rostro;

escalas difíciles;

animaciones poco fluidas;

assets que no parecen pertenecientes exactamente al mismo juego.

No existe todavía un lenguaje pixel art consolidado.

---

24. LA ANIMACIÓN ESTÁ MUY LEJOS DE METAL SLUG

Metal Slug obtiene gran parte de su calidad mediante:

animación extremadamente expresiva;

squash/stretch;

anticipación;

follow-through;

enemigos reaccionando al impacto;

personajes inclinándose al correr;

múltiples frames de muerte;

partículas sincronizadas;

deformación de silueta;

armas con retroceso;

sprites altamente legibles.

Nuestro proyecto tiene las acciones mecánicas, pero no ese nivel de animación.

Éste probablemente sea el mayor diferencial perceptivo después del pixel art.

---

25. EL GAME FEEL TAMPOCO ESTÁ TERMINADO

Todavía falta evaluar/agregar seriamente:

hit-stop;

recoil;

screen shake;

muzzle flashes;

impactos;

chispas;

humo;

polvo;

partículas;

debris;

explosiones;

flash del enemigo al recibir daño;

pequeñas pausas de impacto;

feedback de muerte;

audio sincronizado;

shake específico para Grandote;

feedback específico para vehículos.

Esto hace una diferencia enorme.

Podés tener exactamente la misma lógica y pasar de:

> “prototipo”

a:

> “arcade”

sólo con esta capa.

---

26. DIFERENCIAS CON METAL SLUG — ESTRUCTURA

El informe analizado de Metal Slug muestra que la primera misión utiliza una escalera de verbos: enemigo horizontal → altura → vehículo → enemigo pesado → arena vertical → respiro → montura → transporte → tanque → aéreos → boss.

Nuestro juego ya intenta algo equivalente:

Hipsters

→ Agentes

→ combinaciones

→ Expresbus

→ verticalidad

→ Drone tutorial

→ Tesa

→ Grandote

→ Drone wave

→ Palermitano

Conceptualmente no está mal.

Lo que todavía falta es que cada bloque se perciba realmente diferente.

---

27. DIFERENCIAS — DENSIDAD

Metal Slug no llena constantemente la pantalla de enemigos disparando.

El análisis muestra que, en la primera mitad, suele haber sólo 2–4 soldados visibles, con 1–2 atacando, y que incluso cuando hay más sprites, muchos están entrando, moviéndose o reposicionándose en lugar de disparar.

Esto ya intentamos implementarlo mediante:

attack tokens;

projectile budgets;

offscreen restrictions.

Por tanto, la arquitectura ya va en esa dirección.

---

28. DIFERENCIAS — RITMO

El análisis del video estima:

entradas dentro de microoleadas: ~0,35–0,9 s;

pausas: ~1–2,5 s;

encuentros: ~7–18 s;

cambio de mecánica cada ~15–25 s.

Nuestra Mission 1 debería revisarse visualmente con esos principios.

No copiando cronómetro exacto, sino comprobando:

> ¿cada 15–25 segundos ocurre algo diferente?

Ésa es la pregunta correcta.

---

29. DIFERENCIAS — COMPOSICIÓN

Metal Slug coloca al jugador habitualmente hacia el tercio izquierdo y deja mucho espacio delante para anticipar amenazas. Los spawns se realizan en bordes o fuera de cámara y no encima del jugador.

Nuestro proyecto ya corrigió específicamente:

spawn sobre jugador;

enemigos offscreen disparando;

enemigos rezagados bloqueando progresión.

Por lo tanto, esta parte técnica está bastante encaminada.

---

30. GRANDES COSAS QUE METAL SLUG TIENE Y NOSOTROS TODAVÍA NO

Éstas son las diferencias que yo considero más importantes:

1. Pixel art real

Actualmente no existe.

2. Animación frame-by-frame de alta calidad

Muy lejos todavía.

3. Destrucción ambiental

Metal Slug constantemente destruye:

cajas;

torres;

vehículos;

estructuras;

props.

Nosotros casi no tenemos esto.

4. Explosiones y partículas

Muy limitado.

5. Variedad de armas

Metal Slug cambia constantemente la potencia del jugador.

Nosotros tenemos principalmente:

naranja;

cascote;

melee.

6. Vehículo/montura jugable

Tenemos vehículos-plataforma, pero no un equivalente real al Metal Slug/camello.

7. Enemigos de altura

Tenemos Drone, pero poca infantería en:

techos;

balcones;

plataformas.

8. Spawns diegéticos

Metal Slug hace bajar enemigos de:

vehículos;

edificios;

techos.

Nosotros todavía usamos muchos spawns tradicionales.

9. Reacciones y muertes

Necesitan mucha más expresividad.

10. Audio arcade

No está al nivel necesario todavía.

---

31. NO RECOMIENDO TIRAR GODOT TODAVÍA

Ésta sería mi instrucción más importante para Claude:

> No migrar a Three.js antes de demostrar que la migración produce una mejora sustancial.

Porque ya tenemos:

colisiones;

encuentros;

proyectiles;

boss;

plataformas;

vehículos;

restart;

pruebas.

Rehacer esto en Three.js puede comerse tranquilamente los USD 20 y dejarte otra vez con un prototipo.

Three.js puede hacer el juego.

Pero no es Three.js lo que hace bonito al pixel art.

Eso depende de:

assets;

render;

animaciones;

dirección artística;

FX.

---

32. LA MEJOR ESTRATEGIA PARA CLAUDE

Yo haría tres pasos.

PASO 1 — Auditoría READ-ONLY

Claude analiza todo el repo.

No toca nada.

Tiene que decirte:

qué sirve;

qué sobra;

qué está duplicado;

qué está legacy;

qué sistemas son robustos;

qué partes conviene conservar;

qué partes reescribiría.

PASO 2 — PROTOTIPO VISUAL AISLADO

No rehacer todo Ruta 38.

Crear únicamente una pantalla/arena experimental con:

Ciruja;

1 Hipster;

1 Agente;

1 auto;

un pedazo de Ruta 38;

disparos;

impacto;

muerte.

Todo en pixel art nuevo.

Si esa pantalla hace que vos digas:

> “AHORA sí parece el juego que quiero”

recién entonces continuamos.

PASO 3 — REEMPLAZAR ARTE PROGRESIVAMENTE

Sin destruir gameplay.

---

33. DIRECCIÓN PIXEL ART QUE PROPONDRÍA

Antes de generar 300 sprites, Claude debe definir una guía.

Algo cercano a:

arcade 16/32-bit muy detallado, inspirado en la claridad y expresividad de Metal Slug/SNK pero con diseños originales y temática tucumana.

No copiar sprites.

Características:

contorno selectivo;

pixel clusters limpios;

paleta limitada por personaje;

sombras agrupadas;

highlights pequeños;

proporciones caricaturescas;

siluetas muy distintas;

sprites compactos;

animación exagerada.

---

34. RESOLUCIÓN PIXEL ART

Esto merece un prototipo.

Actualmente:

800×450.

Una opción excelente sería probar visualmente:

400×225 renderizado ×2 → 800×450.

Porque es exactamente la mitad.

Pero no cambiaría inmediatamente la física del proyecto.

Claude debería investigar dos opciones:

A) conservar mundo 800×450 + sprites pixel-perfect

B) viewport interno 400×225 escalado ×2

Crear una captura de ambos.

Después elegís vos.

---

35. ASSETS QUE DEBEN PROTOTIPARSE PRIMERO

No hacer todo.

La prueba visual inicial debería contener solamente:

CIRUJA

Idle

Run

Jump

Shoot

Punch

Hurt

Death

HIPSTER

Ride/Run

Throw coffee

Hurt

Death

AGENTE

Run

Aim

Shoot

Hurt

Death

FX

muzzle flash;

orange impact;

orb;

hit spark;

dust;

small explosion.

Environment

ruta;

césped;

árbol/naranjo;

poste;

auto;

una casa/fondo.

Eso alcanza para determinar si la dirección funciona.

---

36. QUÉ NO DEBE GENERAR CLAUDE AL PRINCIPIO

Nada de:

50 vehículos;

boss completo;

5 localidades;

todos los NPC;

todos los enemigos;

todos los backgrounds.

Primero:

una pantalla excelente.

---

37. PROMPT PARA CLAUDE CODE

Modelo

Para esta primera auditoría, usá el modelo de código/razonamiento más fuerte que tengas disponible en Claude Code, con razonamiento alto.

Es una sola inversión fuerte para evitar que después desperdicie créditos.

Después de la auditoría bajamos a un modelo medio para las tareas mecánicas.

Pasale esto junto con el informe anterior:

> Estamos desarrollando un videojuego indie llamado Tucumán Rush.

Lee COMPLETAMENTE el informe de handoff que acompaña este mensaje.

El repositorio principal está en:

D:/proyectos/tuco_hero2d/godot-version

Actualmente funciona en Godot 4.7.2.

IMPORTANTE:

En esta primera tarea NO MODIFIQUES ABSOLUTAMENTE NADA.

Quiero una auditoría técnica, artística y estructural READ-ONLY.

No quiero que intentes demostrar productividad empezando a editar archivos.

---

OBJETIVO GENERAL

El proyecto funciona técnicamente, pero estoy insatisfecho con:

estilo gráfico;

coherencia visual;

animaciones;

movimiento;

sensación arcade;

calidad percibida.

La referencia principal de game feel es Metal Slug, pero el juego debe conservar identidad propia y temática tucumana.

Quiero evaluar si conviene:

A. conservar Godot y hacer un completo art/game-feel overhaul;

B. conservar toda la lógica de gameplay y rehacer presentación/render/animación;

C. migrar total o parcialmente a HTML/Three.js;

D. otra estrategia que puedas justificar técnicamente.

NO elijas una opción por preferencia personal.

Analiza evidencia real del repositorio.

---

1. INVENTARIO REAL

Recorre todo:

carpetas;

escenas;

scripts;

resources;

assets;

SpriteFrames;

tests;

documentación;

validation;

archivos legacy.

Genera un árbol resumido del proyecto.

Identifica:

runtime activo;

archivos muertos;

duplicados;

sistemas legacy;

assets no utilizados;

referencias rotas;

dependencias importantes.

No borres nada.

---

2. CONFIRMAR EL HANDOFF

Contrasta el informe que te proporcioné contra el estado REAL del repo.

Clasifica cada punto importante como:

confirmado;

cambió;

obsoleto;

no encontrado;

necesita inspección.

No confíes ciegamente en el informe.

El código actual es la fuente definitiva.

---

3. AUDITORÍA DE GAMEPLAY

Analiza:

Player;

movimiento;

salto;

disparos;

Punch;

proyectiles;

Hipster;

Agente;

Grandote;

Drone;

EncounterDirector;

Expresbus;

Tesa;

pickups;

plataformas;

Palermitano;

progression/restart.

Determina:

qué está bien diseñado;

qué está sobrecomplicado;

qué conviene simplificar;

qué sistemas vale la pena preservar sin tocar.

---

4. AUDITORÍA DE ANIMACIÓN

Inspecciona SpriteFrames/assets reales.

Para cada personaje principal:

cantidad de animaciones;

cantidad de frames;

tamaño de canvas;

pivots;

ground points;

consistencia anatómica;

temporal consistency;

cambios de escala entre frames;

huecos de animación.

Evalúa especialmente por qué actualmente el movimiento no logra sensación arcade tipo Metal Slug.

---

5. AUDITORÍA ARTÍSTICA

Inspecciona los PNG reales.

Determina:

estilos presentes;

inconsistencias;

resolución;

paletas;

outline;

shading;

escala;

perspectiva;

nitidez;

coherencia.

Quiero abandonar el aspecto actual si es necesario y explorar una dirección pixel-art arcade 16/32-bit detallada, inspirada en la expresividad de Metal Slug/SNK pero completamente original.

No copies sprites protegidos.

---

6. ¿GODOT O THREE.JS?

Evalúa seriamente ambos caminos.

Para cada uno informa:

qué reutilizamos;

qué perdemos;

cantidad aproximada de reescritura;

riesgo;

impacto en animación;

impacto en pixel art;

impacto en físicas/colisiones;

impacto en herramientas;

impacto en tests;

dificultad de exportar a Windows.

No migres todavía.

---

7. PROPONER PROTOTIPO PIXEL ART

Diseña un plan para una única arena experimental de 10–20 segundos, separada del juego principal.

Debe incluir:

Ciruja;

Hipster;

Agente;

un auto;

una pequeña sección de Ruta 38;

disparos;

impactos;

muerte;

partículas;

screen shake/hit stop si corresponde.

El objetivo NO es producir contenido.

El objetivo es responder:

“¿Podemos hacer que Tucumán Rush tenga la calidad visual y sensación que buscamos sin reescribir todo?”

---

8. PIXEL RESOLUTION TEST

Evalúa dos alternativas:

A. mundo/render actual 800×450;

B. viewport pixel-art 400×225 escalado ×2 a 800×450.

No implementar todavía.

Explica ventajas/riesgos en ESTE repo.

---

9. PLAN DE REUTILIZACIÓN

Quiero saber exactamente qué porcentaje aproximado podemos conservar de:

gameplay code;

encounter data;

physics;

boss;

tests;

assets;

animations.

Distingue lógica de presentación.

---

10. PLAN POR FASES

Propón un roadmap económico orientado a minimizar uso de IA y retrabajo.

Priorizar:

1. demostrar dirección visual;

2. demostrar movimiento;

3. demostrar game feel;

4. recién entonces rehacer assets.

Cada fase debe tener:

objetivo;

archivos;

criterio de éxito;

riesgo;

costo relativo bajo/medio/alto.

---

11. INFORME

Crear:

docs/CLAUDE_PROJECT_AUDIT.md

Debe contener:

inventario;

estado técnico;

estado artístico;

diferencias frente al objetivo;

Godot vs Three.js;

sistemas que conservarías;

sistemas que cambiarías;

arte a reemplazar;

animaciones a reemplazar;

propuesta del prototipo;

roadmap.

Al finalizar, RESPONDE EN CHAT con un resumen ejecutivo.

No edites ningún archivo del juego.

El único archivo que puedes crear es:

docs/CLAUDE_PROJECT_AUDIT.md

Después DETENTE.

Eso es lo que haría con Claude antes de gastar un solo dólar en generar assets.

Tu proyecto no está perdido. Pero creo que sí llegamos a un punto en el que seguir agregando parches al mismo arte sería gastar dinero en algo que ya sabés que no te gusta.

Ahora hay que demostrar una nueva dirección en una muestra mínima y, sólo si te convence, llevarla al resto del juego.